证券代码：002092     证券简称：中泰化学     公告编号：2013-065

新疆中泰化学股份有限公司关于暂停实施募集资金

向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]229号文核准，本公司采用向特定投资者非公开发行方式发行人民币普通股股票235,899,078股，发行价为每股人民币6.78元，共计募集资金1,599,395,748.84元，扣除发行费用（含承销保荐费、律师费、会计师费、信息披露费等）22,220,000.00元后的募集资金净额为1,577,175,748.84元，于 2013 年9 月 6日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（中审亚太验字（2013）010650号）。

二、暂停实施募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资的概述及原因

经公司四届二十二次董事会、2012年第六次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票方案，本次非公开发行股票募集金额总额不超过500,000万元，募集资金净额全部向公司控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司增资，用于中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期），总投资722,034.73万元。

2013年3月11日，中国证监会以“证监许可[2013]229号”文，核准公司非公开发行不超过73,746万股人民币普通股。本次非公开发行股票募集资金于2013年9月6日到账，公司实际发行股票数量为235,899,078股，发行价格6.78元/股，募集资金总额1,599,395,748.84元。

由于公司本次实际募集资金净额与预计募集资金金额有较大差距，将影响本次募集资金投资项目的投资进度和建设进度。鉴于上述原因，公司结合氯碱行业市场情况，及时进行战略调整，为降低本次募集资金的投资风险，经过审慎研究，决定暂停建设阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期），即80万吨/年聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目。

根据以上实际情况，公司拟暂停实施本次募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资，募集资金将按照规定存放本公司募集资金专户，待募集资金投资项目确定后及时进行调整。

三、募集资金项目暂停对公司生产经营的影响

公司暂停实施募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资是基于本次实际募集资金净额与预计募集资金金额有较大差距，将影响本次募集资金投资项目的投资进度和建设进度。同时公司结合氯碱行业市场情况，及时进行战略调整，降低本次募集资金的投资风险，符合公司发展的实际情况。公司将严格遵守募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

四、独立董事意见

由于中泰化学本次实际募集资金净额与预计募集资金金额有较大差距，将影响公司本次募集资金投资项目的投资进度和建设进度。同时公司结合氯碱行业市场情况，及时进行战略调整，为降低本次募集资金的投资风险，中泰化学经过审慎研究，决定暂停建设阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期），即80万吨/年聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目。

根据以上实际情况，公司拟暂停实施本次募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资，我们对公司暂停募集资金投资项目的具体原因和合理性进行了核实。中泰化学本次暂停向子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司增资实施募投项目的实际情况，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的。公司是本着降低项目投资风险的原则，符合公司的整体战略发展需要，不存在损害股东利益的情况。

该事项已经公司董事会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，我们同意暂停实施募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资的事项。同意本事项提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为公司本次暂停实施募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资事项符合公司的实际情况，程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形。公司监事会同意公司本次暂停实施募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资事项，同意该议案提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，本次部分募投项目暂停建设事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。

公司本次暂停向子公司增资实施募投项目的实际情况，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的。公司本着保护投资者利益和降低公司财务风险的原则，符合公司的整体战略发展需要，不存在损害股东利益的情况。

七、备查文件

1、公司四届三十一次董事会决议；

2、公司四届二十六次监事会决议；

3、独立董事意见；

4、保荐机构意见。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一三年十月十一日